附件4：

中医药健康旅游示范基地设计服务采购项目采购需求

一、项目概况与背景

（一）项目名称：中医药健康旅游示范基地设计服务采购项目。

（二）项目地址：富顺县西湖景区神龟山古县衙内。

（三）项目面积：室内可利用面积约120㎡，附带周边可利用室外绿化及空地约100-150㎡。

（四）项目背景：为推动中医药文化传承与文旅融合发展，医院拟依托西湖景区神龟山古县衙的历史文化底蕴，建设一处集文化展示、互动体验、养生保健、文创消费、室外拓展于一体的中医药健康旅游示范基地。本项目需严格对标四川省中医药健康旅游示范基地申报与认定工作的标准和要求，在古建筑保护前提下，通过专业化设计将有限空间打造成“小而精、专而美”的沉浸式中医药文化体验中心。

（五）调研目的：本次市场调研旨在了解市场供给情况，征集设计单位对本项目的初步理解、功能分区思路、平面规划意向及中医药文创产品开发构想。

二、项目总体功能分区及内容要求

设计服务需对室内外空间进行整体规划，合理划分以下四大功能区，并确保参观动线流畅、室内外装修风格与原建筑风貌相协调、符合古建筑保护要求。整体设计应与古县衙建筑环境和谐统一，不得破坏其历史风貌与结构安全。

| 功能区 | 位置 | 面积占比 | 主要功能内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.陈列展示区 | 室内 | 约30% | ①中医药文化展示（地方中医药历史、名医名家、经络图示）； ②中药标本、古籍仿古道具陈列； ③电子显示屏（宣传视频播放、互动查询）预留位置。 |
| 2.互动体验及诊疗区 | 室内 | 约40% | ①中药手作体验（香囊、搓丸、标本制作）操作区域； ②中医适宜技术体验（推拿、针灸、刮痧、拔罐等）及隐私隔断； ③针灸铜人、经络模型等教学互动设施摆放。 |
| 3.文创产品及饮品售卖区 | 室内 | 约20% | ①中药奶茶/养生茶饮制作与售卖吧台； ②中药斗柜、文创产品陈列与销售区域； ③收银及游客短暂休息区域。 |
| 4.室外拓展区（中药盆景园） | 室外 | 约100-150㎡ | ①中药造型盆景（黄柏、银杏、荷花缸等）组团摆放与景观设计； ②易存活药用植物（芍药、薄荷、艾草、鱼腥草等）种植区； ③晨练角（八段锦、太极拳习练场地）及配套标识、音响设施。 |

三、设计服务内容与深化设计标准

（一）空间及展陈设计

1.设计方案文本：包含项目理解、设计理念、故事线策划、对标评分策略分析。

2.全套施工图纸：

①室内外总平面图、功能分区图、参观动线分析图；

②室内各功能区立面图、剖面图、节点大样图；

③强弱电点位图、照明布置图、给排水点位图（吧台区域）；

④展柜、吧台、屏风等定制家具的三视图及结构详图。

3.效果图：

①三大室内功能区及室外盆景园的效果图各不少于3张；

②VR全景效果图：不少于3个场景，支持手机扫码沉浸式漫游。

4.施工材料清单：明确所有硬装、软装、灯具、展陈道具的材质、规格、色号及品牌建议。

（二）“富顺中医”IP形象及文创产品设计

IP品牌主体为“富顺中医”，设计须体现富顺地方文化特色与中医药文化内涵。内容涵盖：

1.IP基础创设：含调研分析、创意元素提取、形象设定（正形、三维视图、制图规范）、世界观构建、称谓标准字及组合规范、标准色系统等。

2.IP形象图库：含动态延展、变装延展、三维主题插画等。

3.空间应用设计：IP主题雕塑设计、场景插画设计。

4.文创周边设计：完成不少于10类IP衍生品设计（如手机壳、笔记本、水杯、抱枕、帆布袋、徽章、公仔等）。

5.专项文创产品设计：结合IP形象完成5套中医药主题文创产品的创意设计与包装设计，提供打样跟进及量产生产文件。

（三）工程造价概算

依据深化设计图纸，编制分项工程造价概算清单，作为后续施工招标的控制价依据。

★四、市场调研阶段需提交的成果要求

本次市场调研仅为了解各供应商的设计思路与报价水平，无需提交深化设计成果。参与调研单位仅需提供以下简化资料：

（一）初步总平面布局图：室内外空间功能分区示意（可手绘或简版CAD），标明四大功能区的大致位置与主动线走向。

（二）设计思路概要说明：对各功能区的内容设置、风格意向及氛围营造思路进行简要文字描述。

（三）5套中医药文创产品概念概要：简述每款产品的创意方向、文化切入点及目标客群。

（四）完整设计服务报价：就本项目全部设计服务内容（含空间设计、IP设计、文创开发等）报出总价，作为市场调研价格参考。

四、服务要求

（一）古建筑保护意识：设计思路必须充分考虑古县衙的文物保护要求，避免破坏性装修，提供可行的保护性施工建议。

（二）文创设计能力：供应商需具备产品设计与文创开发经验，能够提供从创意到落地的完整设计服务，所设计产品需兼具文化内涵、实用性与商业价值。

（三）人员要求：供应商应具备文旅策划、展陈设计或相关项目经验，团队中需有熟悉中医药文化或文旅融合项目的专业人员。